广西桂东人民医院

实习生宿舍楼采购安装负压供水系统工程公开招标书

为改善医院实习生宿舍楼供水条件，现就该楼采购安装负压供水系统工程进行公开招标。

一、招标概况：

1、工程项目：广西桂东人民医院实习生宿舍楼负压供水系统采购安装工程

2、招标工程量：采购物资清单详见附件。

3、资金来源：单位自筹，控制价37000.00元（叁万柒仟圆整）。

3、工程期限：中标通知书下发之日起壹个月内安装完成。

4、付款条件：与采购物资相关的土建、配电和水管连接等由院方负责。本次招标采购确定中标方后，先支付30%定金，待物资到院安装调试完成，经院内验收小组验收通过，即支付工程金额65%，余5%转为质保金，如系统使用一年内无质量问题，则合同期一年后一次性无息退还5%质保金。

5、违约责任：

（1）工程安装前，院方如抽检进场材料与招标要求的参数和材质不符、厚度不足时，采购方有权要求中标方退回；

（2）在验收过程中，如发现达不到使用要求情况，采购方有权要求返工或重制；供货商如拒绝，则采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由供货商单方承担。

二、投标人资格要求：

1、投标人必须具备生产和（或）安装本次招标负压供水系统资质的公司或企业；

2、本项目不接受联合体投标。

三、其他注意事项：

1、投标书网上自助打印（我院网站： www.gxgdyy.com）

2、请在信封、标书上务必注明投标单位、地址和电话号码、投标项目并加盖公章，以便联系。

3、资料：单位开具的介绍信、营业执照正副本、资质证书正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证正副本、法人委托书（附法人身份证复印件）、授权委托代理人身份证、安全生产许可证等。以上资料除介绍信和授权委托书为原件外，其他均需加盖企业公章的复印件，否则视为无效投标。

四、投标文件递交截止时间和地点、开标时间和地点：

1、投标文件递交地点及开标地点：广西桂东人民医院外科门诊综合楼22层院办公室。

2、投标文件递交截止时间：2018年10月15日至医院招标小组组织开标前1天止。

3、开标时间：由招标办公室另行决定。

五、其他：

1、投标保证金：由投标人现金交纳保证金金额：壹仟圆整（￥1000元）。

投标保证金递交到：广西桂东人民医院财务科（门诊外科综合楼22层），如未中标，保证金将在开标工作结束后五个工作日内全额无息退还。

2、评标方式：综合评议，拟低价者为中标方。

3、中标通知：招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书。

六、重新招标：

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标工作小组评审后否决所有投标的。

七、货款支付方式：按批次结算。

八、投标注意事项：有下列情形之一的，评标小组否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（八）有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
    （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;
    （5）不同投标人的投标文件相互混装;
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

九、联系方式：

招标人：广西桂东人民医院

地址：广西梧州市西江四路金鸡冲1号

联系人：农主任                邮编：543001

联系电话：0774-2023107

广西桂东人民医院招标小组

2018年 10月 8 日

| 实习生宿舍楼采购安装无负压变频供水设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主材 | 名称 | 规格型号 | 性能 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价（元） |
| 主泵 | 不锈钢立式多级离心泵 | CDM10-5 | Q=10m3/h H=43m N=2.2kw | 台 | 2 | 作用：主导供水 电 机：IP55 F 材质：不锈钢 |  |
| 负压消除器 | 负压消除器 | CFQ-600 | Ø600*1350 | 个 | 1 | 作用：与市政管网一体叠压消除负压，消除二次污染，智能补偿用水流量。 材质：不锈钢 |  |
|  | 无负压检测装置 | 真空抑制器 FY-65 | 65 | 个 | 1 | 作用：消除负压 材质：不锈钢 |  |
| 稳压罐 | 气压罐 | CYQ-350 | Ø350-1.0Mpa | 个 | 1 | 作用：储能稳压 缓冲击；小流量停机续流保压无需启动泵。 材质：碳钢 |  |
| 管阀附件 | 槽钢底座 | 槽钢 | 随机 | 套 | 1 |  |  |
|  | 蝶阀 | DN40 | 1.6MPa | 套 | 1 | 材质：不锈钢 |  |
|  | 止回阀 | DN40 | 1.6MPa | 套 | 1 | 材质：不锈钢 |  |
|  | 弯头 | DN40 | 1.6MPa | 套 | 1 | 材质：不锈钢 |  |
|  | 法兰 | DN40 | 1.6MPa | 套 | 1 | 材质：不锈钢 |  |
|  | 设备主水管 | DN80 | 1.6MPa | 套 | 1 | 材质：不锈钢 |  |
|  | 盲板 | DN80 | 1.6MPa | 套 | 1 | 材质：不锈钢 |  |
| 电控系统 | 变频器 | ACS510-01-05 A6-4-2.2kw | 一用一备 | 台 | 1 | 作用：智能调频调速；按需调流调压 |  |
|  | PLC | CPS-21C | 一用一备 | 套 | 1 | 作用：外部数控驱动； 智能选择起停泵台数； 数显记忆存储数据； |  |
|  | 7寸彩色触摸屏 | TK6070 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 工业级PID | STPID | 内含软件 | 个 | 1 |  |  |
|  | 工业级PID调节器 | STPID | 微积分调节模拟运算 | 套 | 1 |  |  |
|  | 多模拟信号比较器 | A-2AI/IA | 模拟信号的多路比较 | 套 | 1 |  |  |
|  | 可编程模拟批量输入单元 | A-2AI/2S | 压力液位等信号的接收 | 套 | 1 |  |  |
|  | 中央处理器CPU | 32B-64M | 多重程序处理 | 套 | 1 |  |  |
|  | 光电隔离保护单元卡 | 12P-3C/EE | 输入输出段保护隔离 | 套 | 1 |  |  |
|  | 程序存储单元卡 | 64M-3SB | 程序的存储 | 套 | 1 |  |  |
|  | 多电压供电专用模块 | DA/12V-24VS | 控制系统弱电电源供给 | 套 | 1 |  |  |
|  | 程序编制控制器 | EAPH-A | 变频系统的参数设置、监控 | 套 | 1 |  |  |
|  | 转矩给定控制器 | JW-2E | 设定电机运行转矩 | 套 | 1 |  |  |
|  | 转矩比较器 | JW/3S | 控制电机转矩及需要给定转矩比值 | 套 | 1 |  |  |
|  | 智能数据存储系统 | M25P80 | 储存并保存运行数据 | 套 | 1 |  |  |
|  | 信号滤波系统 | 156T |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 压力表 | 1.0kg/cm2 | 显示管网压力 | 个 | 1 |  |  |
|  | 传感器 | 1.0kg/cm2 | 检测并反馈压力 | 个 | 3 |  |  |
|  | 柜体 | HBK1.6 | 375*700*1500 | 台 | 1 |  |  |
| 低压电器 | 空开 | DZ系列 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 交接 | CJX2系列 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 热继 | JR系列 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 相序继电器 | XJ3-G |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 中间继电器 | HH64 | 220 V | 套 | 1 |  |  |
|  | 互感器 | BH30系列 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 电压表 | 450V | 450V | 套 | 1 |  |  |
|  | 电流表 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 信号灯 |  | 指示作用 | 套 | 1 |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：上述报价设备需注明品牌、产地