采购合同书

合同名称：介入室（DSA）设备电缆安装

合同编号：

项目编号：

签订合同地点：贺州市

签订合同时间：

合同书

甲方： 贺州市八步区人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及省市住建委对建筑工程的相关规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

- 工程名称：八步区人民医院介入室（DSA）设备电缆安装

- 第二条 合同金额：费用共计人民币大写：    元整（    元整）

第三条 工程地点：贺州市八步区人民医院院内（贺州市八莲路八步三中对面）

第四条 工期：日历 20 天，违约责任：乙方未按合同规定时间竣工，每逾期一天，按合同总结的1‰/天计算违约金。如无不可抗力事件发生。乙方无故拖延工期期限，甲方可随时终止合同，按乙方已完成工程量的80%进行支付。

- 第五条　付款方式和进度：

双方签订合同，工程竣工并通过验收后，凭双方签署验收合格证，乙方开具全额发票给甲方，甲方自收到发票之日起30日内支付总合同金额的95%，12个月后支付合同总金额的5%（不计利息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

合同之外的工程或增加工程，费用款项另外签订补充协议。

- 第六条  工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装电缆 | 米 | 190 |  |  | ZC-YJV-0.6/1KV-3*95+2*50㎡ |
| 2 | 安装镀锌电缆桥架 | 米 | 70 |  |  | 镀锌桥架300*300 |
| 3 | 安装双电源转换电箱 | 套 | 1 |  |  | 200v双电源自动转换器 |
| 4 | 安装低压电缆头 | 套 | 4 |  |  | 3*95+2*50㎡ |
| 5 | 混凝土地面破除及修复 | ㎡ | 2 |  |  | 325型混泥土硬化 |
| 6 | 合计 |  |  |  |  | 含税 |

以上费用包含管理费税金等其他一切费用；最终按实际工程量进行结算。

- 第七条 乙方进场后，甲方需负责提供相应的施工场地，并提供施工临时用水和用电以及材料运输通道。乙方需按甲方指令开始施工及停止施工。

第八条 工程量发生变化时，乙方需及时与甲方办理现场审核签证，并以竣工后院方审计部门审核为准。

第九条 在施工过程，乙方应遵守市住建局对建筑工程的相关标准和按照医院招标文件的要求组织施工，随时接受甲方的监督检查，并在施工过程做好相应的的安全防护措施，消除事故隐患。乙方在施工期间需做好施工场地内外的环境卫生、建筑垃圾的外运。因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担。

第十条 甲方验收合格后， 壹年 内若发生质量问题，乙方免费负责维修（属乙方包工包料的由乙方负责，属甲方采购材料的由甲方负责）。

第十一条 合同纠纷的解决：双方在履行合同中发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，应依法向合同履行地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定事项：本合同一式肆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲执叁份（档案室、项目主管部门、财务科），乙执壹份（供应商），具有同等效力。

第十三条 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起效，双方履行完本协议约定的义务后，自行终止。

| 甲方（章）： 贺州市八步区人民医院 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：贺州市八莲路 | 单位地址 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国邮政储蓄银行广西贺州市分行 | 开户银行： |
| 账号：9450 0101 0084 3755 55 | 账号： |